🏠

MÁI NHÀ XANH

LỘ TRÌNH NÂNG CẤP CẠNH TRANH CẤP QUỐC GIA

Từ đồ án sinh viên  →  Sản phẩm đủ tầm tranh giải Nhân Tài Đất Việt / SV-STARTUP

Phiên bản: 1.0  |  Tháng 6/2026

# 📋 Mục lục

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| 1 | Chẩn đoán hiện trạng — Mày đang ở đâu? |
| 2 | Khoảng cách với đối thủ Quốc gia |
| 3 | Lộ trình 3 giai đoạn |
| 4 | Giai đoạn 1 — Nâng nền (Tuần 1–3) |
| 5 | Giai đoạn 2 — Đột phá AI (Tuần 4–7) |
| 6 | Giai đoạn 3 — Đánh bóng & Pitching (Tuần 8–10) |
| 7 | Bảng kỹ năng cần học |
| 8 | Checklist trước ngày nộp |
| 9 | Chiến lược trình bày với ban giám khảo |

# 1. Chẩn đoán hiện trạng

Dựa trên review toàn bộ source code và cấu trúc dự án mai-nha-xanh_v2, đây là bảng đánh giá khách quan từng tiêu chí mà ban giám khảo Quốc gia sẽ nhìn vào:

| Tiêu chí | Hiện tại | Cần đạt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tech Stack | 5/10 | 8/10 | PHP thuần → cần thêm API layer hoặc framework |
| AI/ML Integration | 4/10 | 9/10 | Gọi Gemini API cơ bản → RAG + recommendation engine |
| UX/UI Design | 5/10 | 8/10 | Responsive nhưng chưa có design system nhất quán |
| Security | 5/10 | 8/10 | .env trong repo, thiếu rate limiting, CSRF |
| Scalability | 4/10 | 7/10 | Chưa có caching, không có queue system |
| Documentation | 7/10 | 9/10 | Điểm mạnh! Chỉ cần thêm API docs + architecture diagram |
| Innovation Factor | 5/10 | 9/10 | Cần 1 tính năng "chưa ai làm" để nổi bật |
| Live Demo | 3/10 | 9/10 | Cần deployment thực, domain riêng, SSL |
| Tổng điểm | ~4.8/10 | ~8.4/10 | Khoảng cách cần bù trong 8–10 tuần |

⚠️ Điểm mấu chốt Dự án hiện tại không có vấn đề về idea — cho thuê phòng tích hợp AI chatbot là hướng đúng và thực tế. Vấn đề là execution và độ sâu kỹ thuật chưa đủ để thuyết phục hội đồng cấp Quốc gia vốn quen với các nhóm từ trường top.

# 2. Khoảng cách với đối thủ Quốc gia

## 2.1  Đối thủ điển hình trông như thế nào?

Các nhóm đoạt giải từ Bách Khoa HN, HCMUT, PTIT thường có profile sau:

| Yếu tố | Profile đối thủ mạnh |
| --- | --- |
| Stack | Next.js 14 + FastAPI/Laravel 11 + PostgreSQL + Redis |
| AI depth | RAG pipeline với vector DB (Pinecone/Qdrant), fine-tuned embedding |
| Data | Dataset thực, ít nhất 500+ records, có phân tích thống kê |
| Deployment | VPS thực / Railway / Vercel, domain .com, HTTPS, uptime > 99% |
| Demo | Video 3 phút professional, live URL chạy được ngay lúc chấm |
| Đội nhóm | Phân vai rõ: backend, frontend, AI/data, PM — mỗi người có sub-contribution |
| Tài liệu | SRS, system architecture diagram, API docs (Swagger), user manual |
| Innovation | Ít nhất 1 tính năng không có trên thị trường hiện tại |

## 2.2  Lợi thế thực sự của Mái Nhà Xanh

Đừng chỉ nhìn điểm yếu. Mày có những thứ này mà nhiều nhóm không có:

- Đề tài sát thực tế địa phương — bài toán nhà trọ sinh viên Nghệ An có số liệu thực, không phải giả định

- Đã có code base chạy được — không phải bắt đầu từ 0, tiết kiệm 3–4 tuần

- Tích hợp AI có thực — nhiều nhóm chỉ demo, mày đã có chatbot live

- Documentation habit tốt — có báo cáo thay đổi, changelog, scratch files

- Hiểu bài toán domain — biết workflow duyệt bài, quản lý phòng, Google Maps

# 3. Lộ trình 3 giai đoạn — Tổng quan

| PHASE 1 | Nâng Nền Kỹ Thuật | Tuần 1 – 3 (21 ngày) |
| --- | --- | --- |

| PHASE 2 | Đột Phá Tính Năng AI | Tuần 4 – 7 (28 ngày) |
| --- | --- | --- |

| PHASE 3 | Đánh Bóng & Pitch | Tuần 8 – 10 (14 ngày) |
| --- | --- | --- |

🎯 Nguyên tắc ưu tiên Luôn làm những thứ ban giám khảo NHÌN THẤY và HỎI trước. Đừng refactor code nội bộ khi demo chưa chạy được. Đừng viết test khi tài liệu kiến trúc còn trống.

# 4. Giai đoạn 1 — Nâng Nền Kỹ Thuật (Tuần 1–3)

Mục tiêu: Đưa dự án đủ điều kiện tối thiểu để không bị loại ngay vòng kỹ thuật.

## 4.1  Bảo mật — Ưu tiên #1 (Ngày 1–3)

🔴 Critical Đây là điểm chết — nếu giám khảo phát hiện lỗ hổng bảo mật cơ bản, toàn bộ điểm kỹ thuật sẽ bị kéo xuống dù tính năng có hay đến đâu.

- Xóa file .env khỏi git repository ngay lập tức, thêm vào .gitignore

- Tạo .env.example với placeholder values để hướng dẫn setup

- Thêm CSRF token vào tất cả form POST (PHP: $_SESSION['csrf_token'])

- Implement rate limiting cho login endpoint (max 5 lần / 15 phút)

- Sanitize toàn bộ input người dùng trước khi query DB — dùng PDO prepared statements

- Thêm Content Security Policy header trong .htaccess

- Đổi tất cả password mặc định trong config nếu có

## 4.2  API Architecture — Ưu tiên #2 (Ngày 4–7)

Không cần refactor toàn bộ sang framework, nhưng cần tách một API layer rõ ràng:

- Tạo thư mục /api/ với các endpoint RESTful cơ bản

- Phòng trọ: GET /api/rooms, GET /api/rooms/{id}, POST /api/rooms/search

- Chatbot: POST /api/chat (tách khỏi PHP session-based hiện tại)

- Auth: POST /api/auth/login, POST /api/auth/logout, GET /api/auth/me

- Trả về JSON chuẩn: { success: bool, data: {}, message: string, code: int }

- Thêm API documentation đơn giản — có thể dùng Swagger UI hoặc file markdown

💡 Mẹo Không cần chuyển 100% sang REST API. Chỉ cần các endpoint mà demo sẽ dùng. Giám khảo nhìn vào architecture diagram — miễn diagram đẹp và consistent với code là được.

## 4.3  Deployment Live (Ngày 8–14)

Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa đồ án và sản phẩm thực:

| Tùy chọn | Chi tiết & đánh giá |
| --- | --- |
| Railway.app (Khuyến nghị) | Free tier đủ dùng, deploy PHP dễ, có MySQL, có HTTPS tự động. Setup ~2 giờ. |
| VPS Vultr/DigitalOcean | Chuyên nghiệp hơn, tốn ~$6/tháng, cần biết Linux. Ấn tượng hơn với giám khảo. |
| Hostinger/Hostgator | Rẻ nhất (~50k/tháng), nhưng giới hạn tính năng. Tránh nếu có AI endpoint nặng. |
| Vercel + PlanetScale | Chỉ phù hợp nếu chuyển sang Next.js — không dùng cho PHP. |

- Sau khi deploy: setup domain riêng (maianhaxanh.vn hoặc tương tự, ~200k/năm)

- Cấu hình SSL certificate (miễn phí với Let's Encrypt)

- Setup monitoring đơn giản — UptimeRobot free để theo dõi uptime

- Seed database với ít nhất 30–50 phòng trọ thực tế từ khu vực Nghệ An

## 4.4  Architecture Diagram (Ngày 15–21)

Giám khảo Quốc gia SẼ hỏi về kiến trúc hệ thống. Cần có sẵn:

- System Architecture Diagram — vẽ bằng draw.io hoặc Lucidchart (miễn phí)

- Database ERD — cập nhật đầy đủ các bảng hiện tại

- User Flow Diagram — hành trình người thuê trọ từ search đến liên hệ

- AI Pipeline Diagram — flow từ user input → Gemini API → response

- Deployment Diagram — server, database, CDN, external APIs

Gợi ý: Export tất cả sang PNG, embed vào báo cáo Word và slide thuyết trình.

# 5. Giai đoạn 2 — Đột Phá Tính Năng AI (Tuần 4–7)

Mục tiêu: Tạo ra ít nhất 1 tính năng AI "wow factor" mà giám khảo nhớ mãi sau khi chấm xong.

## 5.1  Chọn 1 trong 3 hướng AI nâng cao

Không cần làm cả 3. Chọn 1 phù hợp với thời gian và kỹ năng hiện tại:

### Hướng A — Smart Room Matching (Khuyến nghị mạnh nhất)

🏆 Lý do chọn Hướng A Dễ implement nhất trong 3 hướng, nhưng visual impact cao nhất với giám khảo. Có thể demo live trực tiếp, không cần training data nhiều.

Tính năng: Chatbot không chỉ trả lời câu hỏi mà còn GỢI Ý phòng phù hợp dựa trên profile người dùng.

- Người dùng chat: "Tôi cần phòng gần ĐH Vinh, dưới 2 triệu, có wifi, cho nuôi thú cưng"

- Hệ thống extract entities: location, budget, amenities, pet-friendly

- Query database với các filter đã extract được

- Trả về top 3 phòng phù hợp nhất với giải thích tại sao phù hợp

- Technical stack: Groq API (llama3-70b như project NLP của mày) để extract → PHP query DB

### Hướng B — Sentiment Analysis cho Reviews

Tính năng: Tự động phân tích đánh giá của người thuê, tổng hợp sentiment, cảnh báo chủ nhà.

- Mỗi review mới được chạy qua NLP pipeline → positive/negative/neutral

- Dashboard chủ nhà hiển thị sentiment score theo thời gian

- Auto-flag review có nội dung tiêu cực để admin kiểm duyệt

- Technical: Dùng lại Groq API pipeline từ research paper NLP của mày — lợi thế lớn!

### Hướng C — Dynamic Pricing Suggestion

Tính năng: Gợi ý giá thuê tối ưu cho chủ nhà dựa trên dữ liệu thị trường.

- Thu thập dữ liệu giá phòng tương tự trong bán kính 2km (scrape hoặc manual input)

- ML model đơn giản: Linear Regression hoặc Random Forest với scikit-learn

- Features: diện tích, số phòng ngủ, tiện ích, vị trí, thời điểm trong năm

- Output: "Phòng của bạn nên giá 2.2–2.5 triệu/tháng để cạnh tranh tốt"

## 5.2  RAG Chatbot — Nâng cấp AI hiện tại

Dù chọn hướng nào ở 5.1, chatbot hiện tại cần được nâng cấp sang RAG để trả lời chính xác hơn:

| Chatbot hiện tại | Chatbot sau nâng cấp (RAG) |
| --- | --- |
| Trả lời chung chung từ Gemini | Trả lời dựa trên dữ liệu phòng thực trong DB |
| Không biết phòng nào đang trống | Biết real-time availability |
| Không nhớ context conversation | Có conversation history + context window |
| Không thể book phòng qua chat | Có thể initiate booking flow qua chat |

Implementation đơn giản (không cần vector DB phức tạp):

- Khi user hỏi → extract keywords → query DB → inject kết quả vào system prompt

- Ví dụ system prompt: "Bạn là trợ lý cho thuê phòng. Dưới đây là danh sách phòng trống hiện tại: [dynamic DB query result]. Hãy tư vấn dựa trên thông tin này."

- Phương pháp này gọi là Retrieval-Augmented Generation — đủ để trình bày với giám khảo

## 5.3  Tính năng thực tế nâng cao UX

Các tính năng nhỏ nhưng tạo ấn tượng mạnh khi demo:

- Push notification (OneNote Signal đã cài sẵn trong code!) — notify khi phòng mới đăng

- So sánh phòng: user chọn 2–3 phòng, hệ thống tạo bảng so sánh tự động

- Lịch sử tìm kiếm: lưu search history, gợi ý lại khi quay lại

- Map clustering: thay vì hiển thị từng pin, cluster các phòng gần nhau trên Google Maps

- 360° photo tour: hỗ trợ ảnh panorama nếu chủ nhà upload (thư viện Pannellum.js)

# 6. Giai đoạn 3 — Đánh Bóng & Pitching (Tuần 8–10)

Mục tiêu: Đảm bảo mọi thứ hoạt động hoàn hảo trong ngày chấm và thuyết trình thuyết phục.

## 6.1  Polish UI/UX

- Thống nhất color scheme — hiện tại có vẻ mix nhiều màu, chọn 2 màu chính (green + white/cream phù hợp với brand "xanh")

- Loading states — tất cả AJAX call cần có spinner/skeleton screen

- Empty states — khi không có phòng phù hợp, hiển thị UI gợi ý thay vì trang trống

- Error handling UX — lỗi 500 không được hiện PHP error, phải có trang lỗi đẹp

- Mobile responsive — test thực sự trên điện thoại Android, không chỉ Chrome DevTools

- Page speed — Google PageSpeed Insights target > 80 điểm (giám khảo có thể test live)

## 6.2  Hoàn thiện tài liệu

| Tài liệu | Mô tả & gợi ý |
| --- | --- |
| Báo cáo kỹ thuật | Cập nhật architecture mới, thêm kết quả đo performance, thêm security analysis |
| API Documentation | Swagger UI hoặc Postman Collection — export thành HTML/PDF |
| User Manual | Hướng dẫn sử dụng có ảnh chụp màn hình cho cả người thuê và chủ nhà |
| Slide thuyết trình | 10–15 slide: Problem → Solution → Tech → Demo → Impact → Team → Q&A prep |
| Video demo | 3–5 phút, quay màn hình + voiceover, upload YouTube unlisted để backup |
| GitHub README | Professional README với badges, screenshots, setup guide, live demo link |

## 6.3  Dữ liệu thực tế

📊 Quan trọng không kém code Giám khảo Quốc gia thường hỏi: 'Dự án đã có bao nhiêu người dùng thực?' Nếu không có user thật, cần có data thuyết phục.

- Seed database với 50–100 phòng trọ thực từ khu vực Nghệ An/TP Vinh

- Thu thập ít nhất 20–30 người dùng beta test thực (bạn bè, sinh viên trong trường)

- Có feedback từ beta users — screenshot, quote, số liệu cụ thể

- Nếu có thể: liên hệ 5–10 chủ nhà trọ thực để register — 1 user thật hơn 1000 user seed

- Chuẩn bị analytics: số lượt tìm kiếm, số tin nhắn chatbot, conversion rate

## 6.4  Stress test trước ngày chấm

- Test toàn bộ user flow liên tục 30 phút không nghỉ — giả lập demo day

- Test trên mạng 3G (tốc độ thấp) — giám khảo có thể dùng hotspot điện thoại

- Chuẩn bị backup plan: video demo local nếu internet chậm

- Test chatbot với 20+ câu hỏi khác nhau, log các câu trả lời sai để fix

- Đảm bảo account demo có sẵn: 1 account chủ nhà, 2 account người thuê

# 7. Bảng kỹ năng cần học

Xếp theo thứ tự ưu tiên — chỉ học cái nào cần cho mục tiêu:

| Kỹ năng / Công nghệ | Độ ưu tiên | Thời gian học | Tài nguyên |
| --- | --- | --- | --- |
| PDO / Prepared Statements | 🔴 Ngay | 2 giờ | php.net/manual/en/book.pdo.php |
| Git: .gitignore + secrets | 🔴 Ngay | 1 giờ | gitignore.io |
| Railway.app deployment | 🔴 Tuần 1 | 3 giờ | docs.railway.app |
| REST API design (PHP) | 🟠 Cao | 1 ngày | restfulapi.net |
| Groq API — function calling | 🟠 Cao | 1 ngày | console.groq.com/docs |
| draw.io — Architecture diagram | 🟠 Cao | 4 giờ | app.diagrams.net |
| Swagger UI / OpenAPI | 🟡 Trung bình | 1 ngày | swagger.io/docs |
| Google Maps Clustering | 🟡 Trung bình | 4 giờ | developers.google.com/maps |
| Redis caching (optional) | 🟢 Nâng cao | 2 ngày | redis.io/docs |
| Docker basics (optional) | 🟢 Nâng cao | 2 ngày | docs.docker.com/get-started |

# 8. Checklist trước ngày nộp

In ra, dán lên tường, tick từng mục một:

## ☐ Kỹ thuật & Code

- [ ] .env đã xóa khỏi git, .gitignore đã cập nhật

- [ ] Tất cả form có CSRF protection

- [ ] Prepared statements cho mọi DB query

- [ ] Rate limiting trên login/register

- [ ] API endpoints trả về JSON chuẩn

- [ ] RAG chatbot hoạt động với dữ liệu DB thực

- [ ] Tính năng AI nâng cao (Hướng A/B/C) hoàn chỉnh

- [ ] Mobile responsive test trên thiết bị thực

- [ ] PageSpeed > 80 điểm

## ☐ Deployment & Infrastructure

- [ ] Dự án live trên server thực (Railway/VPS)

- [ ] Domain riêng đã trỏ về server

- [ ] SSL/HTTPS hoạt động

- [ ] UptimeRobot monitoring đang chạy

- [ ] Database seed với 50+ phòng thực tế

- [ ] Account demo đã tạo sẵn (admin, chủ nhà, người thuê)

## ☐ Tài liệu

- [ ] Architecture diagram (system + deployment + DB ERD)

- [ ] Báo cáo kỹ thuật cập nhật (có kết quả test, security analysis)

- [ ] API documentation (Swagger hoặc Postman)

- [ ] Slide thuyết trình 10–15 trang

- [ ] Video demo 3–5 phút đã upload

- [ ] GitHub README professional

## ☐ Dữ liệu & Validation

- [ ] Có ít nhất 20 beta user thực

- [ ] Có feedback/quote từ người dùng thực

- [ ] Analytics: số liệu sử dụng thực tế

- [ ] Chatbot đã test 20+ câu hỏi, xử lý edge cases

# 9. Chiến lược trình bày với ban giám khảo

## 9.1  Cấu trúc pitch 15 phút

| Thời gian | Nội dung |
| --- | --- |
| 0:00 – 1:30 | Hook: Bắt đầu bằng con số thực — "62% sinh viên ĐH Nghệ An mất 2–4 tuần tìm phòng trọ" |
| 1:30 – 3:00 | Problem: Bài toán hiện tại — thông tin phân tán, không có AI tư vấn, chủ nhà thiếu công cụ |
| 3:00 – 5:00 | Solution: Giới thiệu Mái Nhà Xanh — không phải web cho thuê thông thường |
| 5:00 – 9:00 | Live Demo: Chạy tính năng AI (smart matching hoặc RAG chatbot) — đây là điểm nhấn |
| 9:00 – 11:00 | Technical depth: Architecture diagram, AI pipeline, security measures |
| 11:00 – 12:30 | Traction: Beta users, feedback thực, số liệu sử dụng |
| 12:30 – 14:00 | Business potential: Mở rộng ra Hà Tĩnh, Thanh Hóa, SaaS cho chủ nhà |
| 14:00 – 15:00 | Team & roadmap: Vai trò từng thành viên, kế hoạch 6 tháng tới |

## 9.2  Câu hỏi khó giám khảo thường hỏi

### "Tại sao dùng PHP, không dùng framework hiện đại hơn?"

✅ Cách trả lời tốt "Chúng em chọn PHP vì team đã có kinh nghiệm, cho phép tập trung vào giá trị AI thay vì học framework mới trong thời gian ngắn. Hệ thống đã được kiến trúc theo pattern MVC với API layer tách biệt, sẵn sàng migrate sang Laravel hoặc microservices khi scale. Roadmap 6 tháng của chúng em đã có kế hoạch cụ thể cho việc này."

### "AI chatbot chỉ gọi API bên thứ 3, không có gì đặc biệt?"

✅ Cách trả lời tốt "Đúng là chúng em dùng Gemini/Groq làm language model. Nhưng giá trị thực nằm ở RAG pipeline — chúng em inject dữ liệu phòng trọ real-time từ database vào context, kết hợp entity extraction để hiểu intent người dùng, tạo ra trải nghiệm tư vấn cá nhân hóa. Đây là kỹ thuật production-grade mà các ứng dụng như Grab, Airbnb đang dùng."

### "Kế hoạch bảo mật dữ liệu người dùng như thế nào?"

✅ Cách trả lời tốt "Chúng em implement CSRF protection, prepared statements chống SQL injection, rate limiting, HTTPS bắt buộc, và hash mật khẩu với bcrypt. Thông tin thanh toán chúng em không lưu — integrate với cổng thanh toán đã được PCI-DSS certified. Roadmap còn có kế hoạch audit bảo mật định kỳ và GDPR compliance khi mở rộng."

### "Làm sao phân biệt với myCentRO, Phongtro123?"

✅ Cách trả lời tốt "Phongtro123 là listing platform — đăng tin, tìm kiếm thụ động. Mái Nhà Xanh là intelligent assistant — AI tư vấn chủ động, hiểu ngữ cảnh tiếng Việt địa phương, phù hợp với bài toán đặc thù sinh viên vùng. Chúng em không cạnh tranh với Phongtro123 về số lượng, mà cạnh tranh về quality of matching và user experience."

## 9.3  Lời khuyên cuối

- Demo LUÔN chạy offline-backup — đừng phụ thuộc 100% vào internet

- Nói số liệu cụ thể — "3.2 giây" tốt hơn "rất nhanh"; "23 người dùng beta" tốt hơn "đã có người dùng"

- Thừa nhận giới hạn trước khi giám khảo hỏi — nó cho thấy sự trưởng thành kỹ thuật

- Phân vai rõ trong team — mỗi người trả lời câu hỏi thuộc domain của mình

- Sau demo, luôn nói: "Anh/chị có thể tự trải nghiệm tại [URL] với tài khoản demo sẵn"

🌿  Mái Nhà Xanh — Từ đồ án sinh viên đến sản phẩm thực

Tài liệu nội bộ | Tháng 6/2026 | Trường ĐH Nghệ An – Khoa CNTT